## Slide 1: BÁO CÁO QUÁ TRÌNH CÔNG VIỆC 19/05/2021
Nhóm 2

## Slide 2: SƠ ĐỒ USE CASE

## Slide 3: Công việc (Chức Năng Admin Và Người Dùng Đăng Nhập)
ADMIN
Sản Phẩm:
  Phân trang hiển thị sản phẩm
  Tìm kiếm sản phẩm
Người Dùng:
  Phân trang người dung
  Tìm kiếm người dùng
Bình Luận:
  Phân trang cho bình luận
Đơn Đặt Hàng:
  Lọc dữ liệu cho đơn đặt hàng (đã giao, chưa giao)
  Phân trang hiển thị đơn hàng
User Đã Đăng Nhập
Sản Phẩm (trang sản phẩm):
  Phân trang hiển thị sản phẩm
  Tìm kiếm sản phẩm
Bình Luận:
  Thêm bình luận và đánh giá sản phẩm
Đơn Đặt Hàng:
  Thêm vào giỏ hàng
  Xem lại giỏ hàng
  Đặt hàng sản phẩm
  Xem sản phẩm đã đặt

## Slide 4
Phân Công Công Việc
(Chức Năng Admin Và Người Dùng Đăng Nhập)
STT | Chức năng | Thành viên | Mức độ hoàn thành
1 | Đơn Đặt Hàng: Lọc dữ liệu cho đơn đặt hàng (đã giao, chưa giao) Phân trang hiển thị đơn hàng Thêm vào giỏ hang ✔️ Xem lại giỏ hang ✔️ Đặt hàng sản phẩm ✔️ Xem sản phẩm đã đặt ✔️ | Trần Trọng Hiếu | 66%
2 | Bình Luận: Phân trang cho bình luận Thêm bình luận và đánh giá sản phẩm | Trần Ngọc Nam | 0%

## Slide 5
STT | Chức năng | Thành viên | Mức độ hoàn thành
3 | Viết báo cáo: Báo cáo trang admin hiện tại (sản phẩm, người dùng, hãng và chuyên mục, bình luận, đơn hàng) Phân tích chức năng và ghi vào | Trần Quốc Trị | 0%
4 | Người Dùng: Phân trang người dùng Tìm kiếm người dùng ✔️ | Phạm Ngọc Minh | 50%
5 | Sản Phẩm (trang admin ✔️ và người dùng): Phân trang hiển thị sản phẩm Tìm kiếm sản phẩm | Nguyễn Ngọc Trường | 50%